- Администрация

Котельского сельского поселения

Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2025 года     № 18

# О мерах по защите населения и территории                                                                                          Котельского сельского поселения                                                                   Кингисеппского муниципального района                                                          Ленинградской области в период весеннего                                                                    паводка 2025 года

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-фз «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  в целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод 2025 года, предотвращения гибели людей на водных объектах в период весеннего половодья, администрация Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Котельского сельского поселения на 2025 год (приложение).

2. Руководителям учреждений, организаций и предприятий, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, расположенных на территории поселения, организовать и провести комплекс организационных, технических, информационных и других неотложных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, обеспечить защиту персонала, материальных и культурных ценностей, производства и окружающей природной среды от возможных последствий паводка.

3. Обнародовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Котельского сельского поселения.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Котельского

сельского поселения 						                  А.С. Жадан

Приложение

к постановлению администрации

Котельского сельского поселения

от 24.01.2025 № 18

План

мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод

на территории Котельского сельского поселения в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать и провести заседание КЧС и ОПБ поселения по вопросу выполнения комплекса организационных, оперативных и практических мероприятий, направленных на снижение риска возникновения ЧС, возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов в период весеннего паводка с учетом прогноза развития паводковой обстановки. | до 10.03.2025 | Глава администрации Котельского СП, специалист администрации по ЖКХ и ЧС поселения |
| 2. | Довести до населения меры безопасности при нахождении на льду, водоемах в период паводка. Организовать информирование населения о прохождении паводка. | на период паводка и опасной ледовой обстановки | Администрация КСП |
| 3. | Организовать проверку дорог и водопропускных сооружений на предмет готовности к пропуску паводковых вод. | до 20.03.2025, далее в период паводка | председатель комиссии по ЧС КСП |
| 4. | Уточнить границы и масштабы последствий подтопления по наихудшему варианту развития половодья на территории поселения | до 01.04.2025 | председатель комиссии по ЧС поселения |
| 5. | Провести проверку готовности подведомственных территорий, объектов и организаций к пропуску паводковых вод. Не допустить слива в водоемы отходов производства, ГСМ и других вредных веществ. | до 15.03.2025 | Руководители учреждений, организаций, предприятий поселения |
| 6. | Организовать мониторинг за фактическими уровнями воды и ледовыми явлениями на водоемах поселения | в период паводка | Администрация КСП |
| 7. | Предусмотреть установку знаков, предупреждающих об опасности выхода на лед в паводковый период. | в период паводка и опасной ледовой обстановки | Администрация КСП |
| 8. | Организовать патрулирование, взаимодействие и обмен информацией с отделом по ГО и ЧС администрации Кингисеппского муниципального района. | постоянно (в период паводка) | Глава администрации Котельского сельского поселения |