Оценка результатов реализации муниципальной программы

"Развитие автомобильных дорог на территории МО "Котельское сельское поселение"

За  2022 год.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2022 | Достигнутое значение показателя за 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Котельское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Котельского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Котельское сельское поселение» | 2164,7 | - | 2129,4 | - | Выполнение работ на устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия в п. Котельский | м2 | - | 1565,5 | 1565,5 |
|  |  | 1284,8 | - | 1208,3 | - | Протяженность отремонтированных участков дорог. Д. Б.Руддилово, Неппово, Крупино | м2 | - | 1812,2 | 1812,2 |
|  |  | 134,0 | - | 134,0 | - | Приобретение щебня для ремонта участков автомобильных дорог общего использования местного значения. | м3 | 0 | 60 | 60 |
| 2 | Поддержание дорог поселения в надлежащем состоянии, соответствующие безопасности дорожного движения | 4051,3 | - | 3787,9 | - | Расчистка дорог от снега, очистка проезжей части от мусора, устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, освещение территории вдоль дорог. Техническая оценка состояния дорог. | км | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
| 3 | Проведение экспертизы сметной документации. Проведение строительного контроля по ремонту дорог | 251,7 | - | 251,7 | - | Количество проверенных смет/ количество отремонтированных участков дорог с проведением строительного контроля | шт | - | 8/4 | 8/4 |