Оценка результатов реализации муниципальной программы

«"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»

За 2022 год.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2022 | Достигнутое значение показателя за 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Котельское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Котельского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Комплекс процессных мероприятий: 1. Создание условий для развития коммунальной и инженерной инфраструктуры МО "Котельское сельское поселение". Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения | 345,2 | 4646,2 | 345,1 | 4584,0 | Выполнение проектно-изыскательских работ и проведение работ по по строительству объекта «Распределительный газопровод в п. Неппово | шт. |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Техобслуживание распределительного газопровода среднего давления дер.Тютицы, Велькота, Удосолово Кингисеппского района Ленинградской области | ед | - | 1 | 1 |
| 2 | Обеспечение бесперебойным теплоснабжением жителей населенных пунктов | 0 | 835,0 | 0 | 835,0 | Мероприятия по содержанию котельной (установка системы пожарной сигнализации) | ед | - | - | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий: 2. Благоустройство территории в МО "Котельское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 1082,3 | 104,3 | 1081,7 | - | Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора, обкашивание травы) | м2 | 28520 | 28520 | 28520 |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятия по уничтожению борщевика на территории поселения (обработка территории реактивами) | га |  | 4 | 4 |
| 2 | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживания и отдыха жителей МО | 3731,3 | 665 | 3706,1 | 665 | Организация уличного освещения | деревни. | 36 | 36 | 36 |
| 3 | Благоустройство территорий | 12,1 | 16147,5 | 12,1 | 16147,5 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 14,16 пос. Котельский | территория | - | 2 | 2 |
| Комплекс процессных мероприятий: 3. Создание условий для организации и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 152,8 | 2220,0 | 132,6 | 2220,0 | Содержание кладбищ | шт | - | 20 | 20 |
| 4. Создание условий для развития жилищного хозяйства на территории МО "Котельское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами | 894,6 | 6111,1 | 891,1 | 6111,1 | средства социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Кол-во семей |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на содержание муниципального жилья | Кол-во квартир |  | 2 | 2 |