Оценка результатов реализации муниципальной программы

"Развитие автомобильных дорог на территории МО "Котельское сельское поселение"

За  2021 год.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2021 | Достигнутое значение показателя за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Котельское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Котельского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Котельское сельское поселение» | 680,8 | 3849,8 | 503,8 | 2848,8 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения МО "Котельское сельское поселение" (деревня Удосолово, деревня Велькота, поселок Неппово, деревня Крупино) | км | - | 2,135 | 2,135 |
|  |  | 400,0 | - | 397,8 | - | Выполнение работ на устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия в п. Котельский | м2 | - | 264 | 264 |
|  |  | 1302,7 | - | - | - | Ремонт участков автомобильной дороги общего использования местного значения в деревнях поселения. | км |  | - | - |
|  |  | 84,0 | - | 84,0 | - | Приобретение щебня для ремонта участко автомобильных дорог общего использования местного значения. | м3 | 0 | 60 | 60 |
| 2 | Поддержание дорог поселения в надлежащем состоянии, соответствующие безопасности дорожного движения | 3314,8 | - | 3255,6 | - | Расчистка дорог от снега, очистка проезжей части от мусора, устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, освещение территории вдоль дорог | км | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
| 3 | Проведение экспертизы сметной документации. Проведение строительного конроля по ремонту дорог | 185,2 | - | 185,2 | - | Количество проверенных смет/ количество отремонтированных участков дорог с проведением строительного конроля | шт | - | 2/2 | 2/2 |