Оценка результатов реализации муниципальной программы

«"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»

За 2021 год.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2021 | Достигнутое значение показателя за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Котельское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Котельского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры МО "Котельское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения | 983,9 | 19252,2 | 982,5 | 19252,2 | Проведение работ по строительству объекта «Распределительный газопровод в д.Котлы Кингисеппского района Ленинградской области» | шт | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ и проведение работ по по строительству объекта «Распределительный газопровод в п. Неппово | шт. |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Обслуживание газопровода | шт | - | 1 | 1 |
| 2 | Обеспечение бесперебойным теплоснабжением жителей населенных пунктов | 1182,1 | 6698,0 | 1182,0 | 6698,0 | Ремонт наружного участка тепловой сети от д. №1 до д. №2, пос.Котельский | ед | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение автономного источника электроснабжения (дизель-генератора) | шт | - | 1 | 1 |
|  | Обеспечение местами (площадками) для накопления твердых коммунальных отходов | 355,0 | 1898,0 | 328,3 | 1860,0 | Устройство площадок для ТБО | шт | - | 11 | 11 |
| Подпрограмма 2 " Благоустройство территории в МО "Котельское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 756,2 | - | 734,8 | - | Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора, обкашивание травы) | м2 | 28520 | 28520 | 28520 |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятия по уничтожению борщевика на территории поселения (обработка территории реактивами) | га |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Содержание братских захоронений | шт |  | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Содержание кладбищ | шт | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживания и отдыха жителей МО | 3610,2 | 671,3 | 3380,4 | 671,3 | Организация уличного освещения | деревни. | 36 | 36 | 36 |
| Подпрограмма 3 " Формирование комфортной городской среды в МО "Котельское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территорий | 18,9 | 12579,5 | 18,9 | 12579,5 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 12,13 пос. Котельский | территория | - | 2 | 2 |
| Подпрограмма 4 «Развитие жилищного хозяйства на территории МО "Котельское сельское поселение» » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами | 67,9 | - | 67,8 | - | содержание муниципального жилья | Кол-во квартир |  | 2 | 2 |
| 2 | Переселение граждан из аварийного жилья | - | 2934,7 | - | 2934,7 | Снос аварийного жилья | ед. |  | 2 | 2 |