Администрация муниципального образования

«Котельское сельское поселение»

Кингисеппский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2015 г. №30

Внесение изменений в Постановление

от 09.10.2014г.№157«Об утверждении

муниципальной программы «Развитие

автомобильных дорог МО «Котельское

сельское поселение» на 2015-2017 годы»

В связи с увеличением  объемов финансирования мероприятий в области дорожного хозяйства, в соответствии с  постановлениями Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397 «Об утверждении государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и от  02 марта 2015 года № 47  «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2015 году за  средств дорожного фонда  Ленинградской области  в рамках реализации мероприятий государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области», решением Совета депутатов Котельского сельского поселения от 19.02.2015г. №37 «О внесении изменений в бюджет МО «Котельское сельское поселение» от 15.12.2014  №35 на 2015год»

- Внести следующие изменения в Приложение № 1 к Постановлению администрации МО «Котельское сельское поселение» от 09.10.2014 г. № 157  «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017годы»:

1.1  в паспорте муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годы» перечень основных мероприятий, объемы и источники финансирования читать в новой редакции:

| Перечень основных мероприятий | Содержание внутрипоселковых дорог муниципального значения Ремонт подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов п.Котельский; Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Экспертиза сметной документации |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет: 19717,8тыс.руб. из них : Средства бюджета МО «Котельское сельское поселение» (дорожный фонд) в 2015 году – 4918,4 тыс. рублей; в 2016году – 5059,2 тыс. рублей; в 2017году – 5312,2 тыс.рублей; Средства дорожного фонда Ленинградской области: в 2015 году – 4428,0 тыс. рублей; |

  - п.4 «Мероприятия муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годах» читать в новой редакции:

4  Мероприятия муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годах»

| № п/п | Наименование объекта, мероприятие | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Содержание внутрипоселковых дорог муниципального значения | 1164,5 | 1227,4 | 1288,7 | 3680,6 |
| 2. | Ремонт подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов п.Котельский | 1200,0 | 1264,8 | 1328,0 | 3792,8 |
| 3. | Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | 6910,9 | 2567,0 | 2695,5 | 12173,4 |
| 4 | Экспертиза сметной документации по ремонту автомобильных дорог | 71,0 | 0 | 0 | 71,0 |
|  | Итого по программе | 9346,4 | 5059,2 | 5312,2 | 19717,8 |
|  | В том числе: Дорожный фонд Котельского сельского поселения (местный бюджет) | 4918,4 | 5059,2 | 5312,2 | 15289,8 |
|  | Дорожный фонд Ленинградской области (областной бюджет) | 4428,0 | 0 | 0 | 4428,0 |

  - в п.6 1. «Финансирование Программы» первый абзац продолжить словами: « и средств дорожного фонда Ленинградской области».

2. Утвердить приложение №1  «Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в дер.Липковицы,Марфицы,Нарядово, Арболово»

к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годах»

3. Постановление подлежит размещению на официальном  сайте администрации МО «Котельское сельское поселение» в сети  Интернет

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО «Котельское сельское поселение»				Ю.И. Кучерявенко

Шарова Е.М. 63245

3 экз. 20.03.2015 г.

Утверждено Постановлением №30 от 20.03.2015г.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог МО

«Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годах»

«Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

в дер.Липковицы,Марфицы,Нарядово, Арболово в 2015году»

| № п/п | Наименование объекта, мероприятие | Объем финансирования 2015году тыс.руб. |  | Всего средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дорожный фонд Котельского сельского поселения (местный бюджет | Дорожный фонд Ленинградской области (областной бюджет) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Липковицы от дома №1а до дома №8; от дома №10а до дома №16, (0,657 км ; S= 1.314м2) | 297,10000 | 891,30000 | 1188,40000 |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги от дома №1 до дома№12 дер.Марфицы (0,465 км; S=930м2) | 210,30000 | 630,80000 | 841,10000 |
| 3 | Ремонт участка автомобильных дорог от дома №20 до дома №34, от дома №7 до дома №12 дер.Нарядово (0,705 км; S=1,141м2) | 318,80000 | 956,40000 | 1275,20000 |
| 4 | Ремонт участка автомобильных дорог от автодороги Перелесье до дома №15; от дома№1а до дома №7 дер.Арболово (1,437км; S=2,874м2) | 649,80000 | 1949,50000 | 2599,30000 |
|  | Итого по программе | 1476,00000 | 4428,00000 | 5904,00000 |

Объекты Программы:

- Общая протяженность дорожного полотна (щебеночное покрытие) автомобильной дороги местного значения деревни Липковицы составляет 3010пог. метров. В населенном пункте проживает постоянно 14 человек. Интенсивность движения менее 100 автомашин в сутки, искусственные сооружения на дороге отсутствуют. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения дер.Липковицы  предусматривает ликвидацию очагов аварийности и составляет 0,657 км.

- Общая протяженность дорожного полотна (щебеночное покрытие) автомобильной дороги местного значения деревни Марфицы составляет 2510 пог. метров. В населенном пункте проживает постоянно 3 человека. Интенсивность движения менее 100 автомашин в сутки, искусственные сооружения на дороге отсутствуют. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения дер.Марфицы предусматривает ликвидацию очагов аварийности и составляет 0,465км.

- Общая протяженность дорожного полотна (щебеночное покрытие) автомобильной дороги местного значения деревни Нарядово составляет 3850 пог. метров. В населенном пункте проживает постоянно 47 человек. Интенсивность движения менее 100 автомашин в сутки, искусственные сооружения на дороге отсутствуют. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения дер.Нарядово предусматривает ликвидацию очагов аварийности и составляет  0,705 км.

- Общая протяженность дорожного полотна (щебеночное покрытие) автомобильной дороги местного значения деревни Арболово составляет 2880 пог. метров. В населенном пункте проживает постоянно 3 человека. Интенсивность движения менее 100 автомашин в сутки, искусственные сооружения на дороге отсутствуют. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения дер.Арболово предусматривает ликвидацию очагов аварийности и составляет 1,437 км.

Показатель транспортно-эксплуатационного состояния объектов до начала ремонтных работ по результатам обследования     неудовлетворительное. На данный момент дороги  имеют участки значительных разрушений грунтового покрытия, повреждения элементов земляного полотна, превышающие предельно допустимые, на ряде участков ситуация фактически аварийная. Из-за многочисленных разрушений дорожного покрытия движение автомашин является небезопасным.

В связи социальной значимостью, для обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта и пешеходов, необходимо провести ремонтные работы дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования в деревнях Липковицы, Марфицы, Нарядово, Арболово.