Администрация муниципального образования

«Котельское сельское поселение»

Кингисеппский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2015 г. №78

Внесение изменений в Постановление

от 09.10.2014г.№157«Об утверждении

муниципальной программы «Развитие

автомобильных дорог МО «Котельское

сельское поселение» на 2015-2017 годы»

В связи с увеличением  объемов финансирования мероприятий в области дорожного хозяйства, в соответствии с  постановлением Правительства Ленинградской области от 27 апреля 2015 г. N 132 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 2 марта 2015 года N 47 "О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2015 году за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" «, решением Совета депутатов Котельского сельского поселения  от 13.04.2015г. №41 «О внесении изменений в бюджет МО «Котельское сельское поселение» от 15.12.2014  №35 на 2015год»

- Внести следующие изменения в Приложение № 1 к Постановлению администрации МО «Котельское сельское поселение» от 09.10.2014 г. № 157  «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017годы»:

1.1  в паспорте муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годы» перечень основных мероприятий, объемы и источники финансирования читать в новой редакции:

| Перечень основных мероприятий | Содержание внутрипоселковых дорог муниципального значения Ремонт подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов п.Котельский; Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Строительство подъездной дороги до границы участка, отведенного под строительство детского сада п.Котельский Экспертиза сметной документации |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет: 20440,0тыс.руб. из них : Средства бюджета МО «Котельское сельское поселение» (дорожный фонд) в 2015 году – 5131,2 тыс. рублей; в 2016году – 5059,2 тыс. рублей; в 2017году – 5312,2 тыс.рублей; Средства дорожного фонда Ленинградской области: в 2015 году – 4572,9 тыс. рублей; Средства из бюджета Кингисеппского муниципального района: В 2015году -364,5 тыс.рублей |

  - п.4 «Мероприятия муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годах» читать в новой редакции:

4  Мероприятия муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годах»

| № п/п | Наименование объекта, мероприятие | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Содержание внутрипоселковых дорог муниципального значения | 1377,3 | 1227,4 | 1288,7 | 3893,4 |
| 2. | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов п.Котельский | 161,0 | 1264,8 | 1328,0 | 2753,8 |
| 3. | Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | 7703,3 | 2567,0 | 2695,5 | 12965,8 |
| 4 | Строительство подъездной дороги до границы участка, отведенного под строительство детского сада п.Котельский | 726,6 | 0 | 0 | 726,6 |
| 5 | Экспертиза сметной документации по ремонту автомобильных дорог | 100,4 | 0 | 0 | 100,4 |
|  | Итого по программе | 10068,6 | 5059,2 | 5312,2 | 20440,0 |
|  | В том числе: Дорожный фонд Котельского сельского поселения (местный бюджет) | 5131,2 | 5059,2 | 5312,2 | 15502,6 |
|  | Дорожный фонд Ленинградской области (областной бюджет) | 4572,9 | 0 | 0 | 4572,9 |
|  | Бюджет Кингисеппского муниципального района | 364,5 | 0 | 0 | 364,5 |

1.3 п.6 1. «Финансирование Программы» первый абзац читать в новой редакции: «Администрация МО «Котельское сельское поселение» является заказчиком работ по выполнению мероприятий программы, указанных в п. 4. Финансирование целевой программы «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017годы» осуществляется за счет средств дорожного фонда бюджета МО «Котельское сельское поселение», средства дорожного фонда Ленинградской области, средства бюджета Кингисеппского муниципального района»

2. Утвердить приложение №2  «Ремонт  проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу п.Котельский д.11»        к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годах»

3. Утвердить приложение №3  «Строительство подъездной дороги до границы участка, отведенного под строительство детского сада п.Котельский»    к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годах»

4. Постановление подлежит размещению на официальном  сайте администрации МО «Котельское сельское поселение» в сети  Интернет

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО «Котельское сельское поселение»				Ю.И. Кучерявенко

Шарова Е.М. 63245

3 экз. 29.05.2015 г.

Утверждено Постановлением №78 от 29.05.2015г.

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог МО

«Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годах»

«Ремонт  проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу п.Котельский д.11»

| № п/п | Наименование объекта, мероприятие | Объем финансирования 2015году тыс.руб. |  | Всего средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дорожный фонд Котельского сельского поселения (местный бюджет | Дорожный фонд Ленинградской области (областной бюджет) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу п.Котельский д.11 (0,04 км; S=210м2) | 16,10000 | 144,90000 | 161,00000 |
|  | Итого по программе | 16,10000 | 144,90000 | 161,00000 |

Объект Программы:

- Общая протяженность проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу п.Котельский д.11 составляет 62метра.  Общая площадь 328,6м2.  Тип покрытия - щебень.  В доме  № 11  проживает постоянно 170 человек. Интенсивность движения менее 100 автомашин в сутки, искусственные сооружения на дороге отсутствуют. Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу п.Котельский д.11   предусматривает ликвидацию очагов аварийности и составляет 0,04 км.

Показатель транспортно-эксплуатационного состояния объекта до начала ремонтных работ по результатам обследования     неудовлетворительное. На данный момент проезд  имеет значительные разрушения грунтового покрытия, повреждения элементов земляного полотна, превышающие предельно допустимые. Из-за многочисленных разрушений дорожного покрытия движение автомашин является небезопасным.     В связи социальной значимостью, для обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта и пешеходов, необходимо провести ремонтные работы дорожного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу п.Котельский д.11.

Утверждено Постановлением №78 от 29.05.2015г.

Приложение №3

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог МО

«Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годах»

«Строительство подъездной дороги до границы участка, отведенного под строительство детского сада п.Котельский»

| № п/п | Наименование объекта, мероприятие | Объем финансирования 2015году тыс.руб. |  | Всего средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дорожный фонд Котельского сельского поселения (местный бюджет | Бюджет Кингисеппского муниципального района |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство подъездной дороги до границы участка, отведенного под строительство детского сада п.Котельский | 362,1 | 364,5 | 726,6 |
|  | Итого по программе | 362,1 | 364,5 | 726,6 |

Объект Программы:

- Целью данного мероприятия  является выполнение в полном объеме  работ по строительству подъездных дорог до границ участка отведенного под строительство детского сада  на 155 мест с бассейном в п. Котельском, Кингисеппского района.

Строительство подъездных дорог  предусматривает устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4см. Общая площадь  подъездных дорог составит  187м2.   Строительство  тротуара предусматривает устройство из бетонных плит общей площадью 60м2

В связи социальной значимостью, для обеспечения связи подъездных путей территории детского сада с территорией жилых домов и

безопасности движения автомобильного транспорта и пешеходов, необходимо провести строительство подъездной дороги до границы

участка, отведенного под строительство детского сада п.Котельский