Совет депутатов

МО «Котельское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области

Решение

от 22.12. 2015г. № 73

Об утверждении отчета главы администрации

муниципального образования «Котельское

сельское поселение» Кингисеппского муниципального

района Ленинградской области о

работе администрации  за 2015 год

В соответствии с Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов МО «Котельское сельское поселение»

РЕШИЛ:

1.	Утвердить отчет главы администрации муниципального образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области о  работе администрации за 2015год (приложение)

2.	Признать работу главы  администрации муниципального образования «Котельское  сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области удовлетворительной.

3.	Разместить отчет главы администрации  муниципального образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области о  работе администрации за 2015год на официальном сайте муниципального образования.

Глава МО «Котельское

сельское поселение»                                                                           Н.А. Таршев

Приложение

к решению Совета депутатов

МО «Котельское сельское поселение»

№ 73  от  22.12.15 г.

ОТЧЕТ

Главы администрации  муниципального образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

о  проделанной работе за 2015год

Уважаемые депутаты!

Сегодня я  хотел бы  отчитаться  о  проделанной работе   администрации  сельского поселения   в  2015 году.

Доходы в бюджет за текущий период поступило на 55,9% больше чем за соответствующий период прошлого года и составили 39,9млн.руб.. Основное поступление собственных доходов составляет налог на акцизы, земельный налог, налог на доходы физических лиц, доходы от сдачи в аренду имущества. В рамках социально-экономического соглашения выделены средства Компанией «Новатэк» в сумме 2 млн.руб на ремонт кровли многоквартирных домов. В структуре поступлений доходов за отчетный период налоговые и неналоговые доходов составляют 56,3%, безвозмездные поступления 43,7%

Исполнение по расходам за отчетный период составило 66% от планируемых показателей 2015года.  До конца отчетного периода планируется исполнение за счет налоговых и не налоговых доходов 97%, безвозмездных 94%

В администрации утверждены следующие муниципальные программы:

-  «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017годы» «Благоустройство территории МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годы»;

-  «Развитие культуры и спорта в МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годы»;

- «Развитие  части территории МО «Котельское сельское  поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области  на 2015 год».

В ходе реализации намеченных мероприятий за 2015год в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017годы»:

Средства направленные на программу составили 10068,6тыс.руб. Исполнение 7946,7тыс.руб.  Ожидаемый процент исполнения 78,9,% из них

Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения в населенных пунктах: д. Арболово, д. Липковицы, Марфицы, д. Нарядово в сумме 5874,4тыс.руб.протяженностью 3,264км.

Выполнено строительство подъездной дороги до границы участка, отведенного под строительство детского сада п.Котельский в сумме 726,6 тыс.руб. протяженностью 187 кв.м.

Ремонт  проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу п.Котельский д.11 в сумме 161,0тыс.руб. общей площадью 210 кв. м.

Средства направлены на содержание дорог местного значения в сумме 779,3 тыс.руб, что составило 66,9%. (заработная плата трактористам, дизтопливо, запчасти)

В ходе реализации намеченных мероприятий за  2015год в рамках муниципальной программы Благоустройство территории МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годы»:

Средства направленные на программу составили 3629,9тыс.руб. Исполнение 3557тыс.руб. Процент исполнения 98%  из них:

- основной расход направлен на оплату уличного освещения в сумме 1 199, 8 тыс.руб. расход 165872 квт

проведен ремонт уличного освещения и замена старого оборудования на сумму 332,9тыс.руб. демонтированы старые и установлены новые 28 светильников и 24 кронштейна, заменено 7 ламп,  установлено 11счетчиков,

-выполнено строительство ливневой канализации от точек присоединения к поселковым инженерным сетям до границ участка отведенного под строительство детского сада. на сумму 226,3тыс.руб.

- обработана территория  поселения протяженностью  4га химическими средствами в рамках борьбы с борщевиком Сосновского. на сумму 44,0тыс.руб.

- проведена ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения в объеме 40 куб.м. на сумму 22,7тыс.руб.

- в течении года проводилась уборка территории поселения от мусора в сумме 239,7,тыс.руб.(оплата заработной платы дворникам с начислениями страховых взносов)

- в летний период было организовано трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет. проведено благоустройство территории (обрезка сучьев, покраска городков, уборка мусора и др.) средства потрачены на эти цели составили 50,0тыс.руб.

- приобретена  одна косилка для кошения травы на территории поселения

В ходе реализации намеченных мероприятий за 2015год в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годы»

Средства направленные на программу составили 9080,7тыс.руб. Исполнение 8626,7тыс.руб. Процент исполнения 95%  из них:

- на обеспечение деятельности дома культуры и библиотек. Средства направлены на выплату заработной платы работникам дома культуры и обеспечения деятельности.

- на оплату труда с начислениями в области физической культуры и спорта

В учреждении культуры поселения за отчетный период было проведено 399 мероприятий на которых присутствовало 14708 человек.

В библиотеках за отчетный период зарегистрировано 1460 читателей, 11035 посещений, книговыдача в количестве 34460 штуки, количество экземпляров 22864 шт. Книжный фонд составляет 22864 экземпляра

- проведено спортивных мероприятий в количестве 13 мероприятий с участием 364 человек

В ходе реализации намеченных мероприятий за 2015год в рамках муниципальной программы «Развитие  части территории МО «Котельское сельское  поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области  на 2015 год»:

Средства направленные на программу составили 2702,8 тыс.руб. Исполнение 100%

- приобретены  10  информационных стендов в дер. Нарядово, Удосолово, Большое Руддилово, Пиллово, Большая Рассия , Тарайка, Котлы, Березняки, Вердия, Елизаветино

-  приобретены и установлены детские площадки дер. Нарядово Большое Руддилово

-проведен ремонт дороги в д. Большое Руддилово, д. Пиллово,  д. Удосолово, д. Березняки, д. Елизаветино, д. Котлы,  д. Ундово, д. Тютицы, д. Велькота, протяженностью 6,23 км.

- Ремонт  двух пожарных водоемов в дер. Большое Руддилово и Котлы.

В ходе реализации намеченных мероприятий за  2015год в рамках непрограммных расходов:

-в сфере жилищного хозяйства был произведен замен окон в  муниципальной квартире

- в сфере коммунального хозяйства:  подготовлен проект и проведена государственная экспертиза по объекту: Межпоселковый газопровод высокого давления д.Кайболово-д.Удосолово Ленинградской области. Распределительный газопровод среднего давления д.Тютицы, д.Велькота,д.Удосолово. Заключен контракт и начаты работы по строительству газопровода к жилой застройке д. Котлы

- в сфере благоустройства  отремонтировано братское захоронение советских воинов в д.Тарайка

- в сфере культуры отремонтировано парадное крыльцо Дома культуры, приобретено  электромузыкальное оборудование.

Одним из механизмов эффективного  расходования  средств местного бюджета является применение  Федерального закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

За отчетный период администрацией проведено

|  | 2015 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- |
| Всего способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 225 | 206 |
| из них: |  |  |
| электронных аукционов | 13 | 11 |
| открытых конкурсов | 1 | - |
| без проведения конкурсных способов | 4 (3 контракта с монополистами и 1 с государственным учреждением) | 4 (3 контракта с монополистами и 1 аварийный ремонт теплотрассы) |
| закупки малого объема | 207 закупое | 191 закупка |
| Общая стоимость заключенных контрактов и договоров | 45635,15 тыс. рублей ( в том числе строительство газопровода 22571,70 тыс. рублей) | 17509,2 тыс. рублей |

Анализируя цифры, видно, что сделано не мало,  но проблемы есть и администрация  совместно с депутатским корпусов  готова решать их в 2016 году. Тем более, что предстоит немало – сдать детский садик в пос. Котельский, закончить строительство газопровода  на дер. Котлы, строительство физультурно-оздоравительного комплекса,  Фельдшерско-акушерского пункта.

Спасибо за внимание.