Оценка результатов реализации муниципальной программы

"Развитие автомобильных дорог на территории МО "Котельское сельское поселение"

За  2020 год.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2020 | Достигнутое значение показателя за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Котельское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Котельского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Котельское сельское поселение» | 151,2 | 928,8 | 151,1 | 856,4 | Ремонт участка автомобильной дороги общего использования местного значения от контейнерной площадки до пожарного водоема в д. Большое Руддилово | км | - | 0,345 | 0345 |
|  |  | 132,4 | 750,1 | 132,4 | 750,1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего использования местного значения от контейнерной площадки до дома №36 в д. Большое Руддилово | км | - | 0,302 | 0,302 |
|  |  | 110,1 | 623,9 | 110,1 | 623,9 | Ремонт участка автомобильной дороги общего использования местного значения от дома №б/н до пожарного щита в дер. Сашино | км |  | 0,345 | 0,345 |
|  |  | 400,3 | 2268,5 | 400,3 | 2268,5 | Ремонт участка автомобильной дороги общего использования местного значения в д. Котлы Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | км |  | 1,198 | 1,198 |
|  |  | 347,6 | 1969,4 | 347,6 | 1969,4 | Ремонт участка автомобильной дороги общего использования местного значения в д. Савикино Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | км |  | 0,915 | 0,915 |
|  |  | 119,3 | 675,8 | 119,3 | 675,8 | Ремонт участка автомобильной дороги общего использования местного значения в д. Большое Руддилово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | км |  | 0,250 | 0,250 |
|  |  | 297,0 | - | 295,3 | - | Приобретение щебня для ремонта участко автомобильных дорог общего использования местного значения. | м3 | 0 | 250 | 248,7 |
| 2 | Поддержание дорог поселения в надлежащем состоянии, соответствующие безопасности дорожного движения | 3409,5 | - | 2542,4 | - | Расчистка дорог от снега, очистка проезжей части от мусора, устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, освещение территории вдоль дорог | км | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
| 3 | Создание безопасных условий для движения на автодорогах автомобильного транспорта и пешеходов. | 2080,0 | - | 2080,0 | - | Организация парковочных мест у домов 12,13 п. Котельский | м2 | - | 483 | 483 |
| 4 | Проведение экспертизы сметной документации. Проведение строительного конроля по ремонту дорог | 153,2 | - | 153,2 | - | Количество проверенных смет/ количество отремонтированных участков дорог с проведением строительного конроля | шт | - | 7/7 | 7/7 |