Оценка результатов реализации муниципальной программы

«"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»

За 2020 год.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2020 | Достигнутое значение показателя за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Котельское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Котельского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры МО "Котельское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения | 721,7 | 788 | 721,0 | 788 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Распределительный газопровод в д.Котлы Кингисеппского района Ленинградской области» | шт | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Разработка схем газоснабжения Нарядово, Валговицы, Березняки | шт. |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Расчет аксимального часового расхода газа в д. Перелесье, Арболово, Нарядово Валговицы, Березняки | шт | - | 5 | 5 |
| 2 | Обеспечение бесперебойным водоснабжением жителей населенных пунктов | 121,1 | 1764,5 | 121,1 | 1764,5 | Мероприятия по подключению многоквартирных домов к новой системе водоснабжения в п. Котельский | усл | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Промывка канализационных сетей | усл | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Разработка охранной зоны артезианских скважин | усл. | - | 1 | 1 |
| 3 | Обеспечение бесперебойным теплоснабжением жителей населенных пунктов | 498,1 | 2708,9 | 498,1 | 2708,9 | Ремонт наружного участка тепловой сети от д. №1 до д. №2, пос.Котельский | м |  | 374 | 374 |
|  | Обеспечение местами (площадками) для накопления твердых коммунальных отходов | 600 | 3399,2 | 599,9 | 3399,25 | Устройство площадок для ТБО | шт | - | 20 | 20 |
| Подпрограмма 2 " Благоустройство территории в МО "Котельское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 4577,4 | 21368,5 | 1151,3 | 1960,0 | Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора, обкашивание травы) | м2 | 28520 | 28520 | 28520 |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятия по уничтожению борщевика на территории поселения (обработка территории реактивами) | га |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | м3 |  | 14000 | - |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт братских захоронений | шт |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Благоустройство братских захоронений и кладбищ | шт | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживания и отдыха жителей МО | 5695,0 | 0 | 5683,0 | 0 | Организация уличного освещения | деревни. | 36 | 36 | 36 |