

Администрация муниципального образования

**«Котельское сельское поселение»**

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.12.2022 г. № 297

О внесении изменений в Постановление

от 29.12.2017 г. № 306 « Об утверждении

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства на территории МО

«Котельское сельское поселение»»

В соответствии решениями Совета депутатов Котельского сельского поселения от 15.03.2022 №175, от 21.06.2022г.№186, от 22.09.2022г. «195, от 12.12.2022г. №201 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 09.12.2021 года № 161 «О бюджете муниципального образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», администрация

п о с т а н о в л я ет:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации МО «Котельское сельское поселение» от 29.12.2017г.№306 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории МО «Котельское сельское поселение»:

1.1 В паспорте муниципальной программы Объемы и источники   
финансирования читать в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники  финансирования | - Объем финансирования Программы на 2018-2022 годы составляет 212543,8тыс. рублей, в том числе:  -федеральный бюджет: 13847,3тыс.руб.  - областной бюджет: 140302,8 тыс.руб.  - районный бюджет: 20879,2 тыс. руб.  - бюджет поселения: 37514,5 тыс.руб. |

1.2 В раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» второй абзац читать в новой редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы в 2018-2022 годах составит 212543,8 тыс. рублей,

в том числе средства местного бюджета 37514,5 тыс. рублей, средства бюджета Ленинградской области 140302,8 тыс.руб.средства бюджета района 20879,2тыс. руб, федеральные средства 13847,3тыс. руб.

1.3 Табличную часть раздела 9. «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития коммунальной и инженерной инфраструктуры МО "Котельское сельское поселение" читать в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Оценка расходов | Годы реализации | | | | | |
|  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Очередной финансовый год(2018г.) | 1-й год планового периода (2019г.) | 2-й год планового периода (2020г.) | 3-й год планового периода (2021г.) | 4-й год планового периода (2022г.) | Итого |
| Процессная часть. Комплексы процессных мероприятий, итого |  | 46652,4 | 12844,8 | 10600,6 | 30303,0 | 1147,4 | 101548,2 |
| Создание условий для развития коммунальной и инженерной инфраструктуры МО "Котельское сельское поселение" | Всего: | 46652,4 | 12844,8 | 10600,6 | 30303,0 | 1147,4 | 101548,2 |
| в том числе: |
| Средства бюджета МО "Котельского сельского поселения" | 418,1 | 1104,0 | 1462,0 | 2492,8 | 250,2 | 5727,1 |
| Средства районного бюджета | 1775,9 | 283,0 | 2242,5 | 286,3 | 897,2 | 5484,9 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 44458,4 | 11457,8 | 6896,1 | 27523,9 | 0 | 90336,2 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации процессных мероприятий | | 1. Разработка проектно-изыскательских работ и работы по реконструкции водопроводной сети п. Котельский.  2. Обслуживание газопровода д. Удосолово, Тютицы, Велькота.  3. Разработка проектно-изыскательских работ и работы по строительству газопровода д. Котлы.  4.Распределительный газопровод в п. Неппово в Котельском сельском поселении Кингисеппского  района Ленинградской области  5. Капитальный ремонт тепловых сетей в п.Котельский.»  6. Создание мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов  7. Ремонт здания котельной с заменой кровли, пос.Котельский | | | | | | | |

1.4 Табличную часть раздела 10 «Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории в МО «Котельское сельское поселение» читать в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Оценка расходов | Годы реализации | | | | | |
|  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Очередной финансовый год(2018г.) | 1-й год планового периода (2019г) | 2-й год планового периода (2020г) | 3-й год планового периода (2021г.) | 4-й год планового периода (2022г) | Итого |
| Процессная часть. Комплексы процессных мероприятий, итого |  | 7643,9 | 7331,2 | 8794,3 | 17271,0 | 21742,5 | 62782,9 |
| Благоустройство территории в МО «Котельское сельское поселение» | Всего: | 7643,9 | 7331,2 | 8794,3 | 17271,0 | 21742,5 | 62782,9 |
| в том числе: |
| Средства бюджета МО "Котельского сельского поселения" | 7444,3 | 6255,8 | 6834,3 | 4020,2 | 4825,7 | 29380,3 |
| Средства районного бюджета | 199,6 | 1075,4 | 1960,0 | 2542,8 | 2516,8 | 8294,6 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 10708,0 | 14400,0 | 25108,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации процессных мероприятий | | 1. Организация уличного освещения.  2. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок.  3. Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора, обкашивание травы)  4. Формирование комфортной городской среды МО «Котельское сельское поселение | | | | | | | |

1.5. Раздел 11 « Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для организации и содержания мест захоронения" читать в новой редакции;

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Оценка расходов | Годы реализации | | | | | |
|  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Очередной финансовый год(2018г.) | 1-й год планового периода (2019г) | 2-й год планового периода (2020г) | 3-й год планового периода (2021г.) | 4-й год планового периода (2022г) | Итого |
| Процессная часть. Комплексы процессных мероприятий, итого |  | - | - | - | - | 2372,8 | 2372,8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для организации и содержания мест захоронения" | Всего: | - | - | - | - | 2372,8 | 2372,8 |
| в том числе: |
| Средства бюджета МО "Котельского сельского поселения" | - | - | - | - | 152,8 | 152,8 |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - | 2220,0 | 2220,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации процессных мероприятий | | . благоустройство кладбищ, воинских захоронений и памятных мест;  -формирование охранных зон кладбищ | | | | | | | |

1.6 Раздел 12 « Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития жилищного хозяйства на территории МО "Котельское сельское поселение" читать в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Оценка расходов | Годы реализации | | | | | |
|  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Очередной финансовый год(2018г.) | 1-й год планового периода (2019г) | 2-й год планового периода (2020г) | 3-й год планового периода (2021г.) | 4-й год планового периода (2022г) | Итого |
| Процессная часть. Комплексы процессных мероприятий, итого |  | 0 | 14220,6 | 0 | 3002,5 | 7005,7 | 24228,8 |
| Создание условий для развития жилищного хозяйства на территории МО "Котельское сельское поселение" | Всего: | 0 | 14220,6 | 0 | 3002,5 | 7005,7 | 24228,8 |
| в том числе: |
| Средства бюджета МО "Котельского сельского поселения" | 0 | 234,9 | 0 | 67,8 | 894,6 | 1197,3 |
| Средства районного бюджета | 0 | 1062,1 | 0 | 2934,7 | 882,9 | 4879,7 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 12923,6 | 0 | 0 | 4659,0 | 17582,6 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 569,2 | 569,2 |
| Планируемые результаты реализации процессных мероприятий | | 1. Предоставление социальной выплаты гражданам, в том числе молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.  2. Улучшение жилищных условий молодых специалистов (молодых педагогов), нуждающихся в улучшении жилищных условий.  3 Переселение граждан из аварийного жилья  4. Содержание муниципального жилья | | | | | | | |

2. Приложение 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории МО «Котельское сельское поселение» читать в новой редакции.

3. Приложение 6 к программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории МО «Котельское сельское поселение» на 2022год читать в новой редакции.

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте МО «Котельское сельское поселение».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Е.Г. Смирнова

Шарова Е.М. 63245

вс.3 экз. 29.12.2022г.

Приложение 1 к программе

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

на территории МО «Котельское сельское поселение»

(в редакции постановления от 29.12.2022г. №297)

**Планируемые результаты мероприятия**

**муниципальной программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства**

**на территории МО «Котельское сельское поселение»**

***Комплекс процессных мероприятий: 1. Создание условий для развития коммунальной и инженерной инфраструктуры МО "Котельское сельское поселение"***

***Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы  2017г. | Планируемое значение показателя в результате реализации программы (подпрограммы) | | | | | | | | |
| Бюджет Котельского сельского поселения | Другие источники |
| Очередной финансовый год 2018 | 1-й год планового периода 2019год | | | 2-й год планового периода  2020г | | 3-й год планового периода 2021г. | | 4-й год планового периода 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |  | | 9 | | 10 | | |
| *Газификация населенных пунктов Котельского сельского поселения* | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
| 1. | Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения | 2608,3 | 24742,9 | Выполнение проектно-изыскательских работ и по строительство объекта «Распределительный газопровод в д.Котлы Кингисеппского района Ленинградской области» | ед | 0 | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | |  |
| Техобслуживание распределительного газопровода среднего давления дер.Тютицы, Велькота, Удосолово Кингисеппского района Ленинградской области | ед | 0 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Распределительный газопровод в п. Неппово в Котельском сельском поселении Кингисеппского  района Ленинградской области | ед. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 1 | | 1 |
| *«Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения»* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение бесперебойным водоснабжением жителей населенных пунктов | 632,9 | 34502,6 | Проектирование и реконструкция системы водоснабжения и пожаротушения п.Котельский | шт | 0 | 0 | | | 1 | | 1 | |  |  |
| Приобретение насоса для артезианской скважины | шт |  | 1 | | | 1 | |  | |  |  |
| *«Содержание, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения"* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение теплоснабжением жителей населенных пунктов | 1238,0 | 23706,6 | Ремонт тепловых сетей в п.Котельский | м | 0 | 1184 | | | 0 | | 374 | | - | - |
| Ремонт котельной с заменой кровли | ед | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 1 | - |
| Приобретение автономного источника электроснабжения (дизель-генератор) | шт | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 1 | - |
| Мероприятия по содержанию котельной (установка системы пожарной сигнализации) | шт | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 1 |
| *Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 1248,3 | 12869,0 | Создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов | шт | 0 | 0 | | | 40 | | 20 | | 11 | 0 |

***Комплекс процессных мероприятий: 2. Благоустройство территории в МО "Котельское сельское поселение"***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы  )2017г. | Планируемое значение показателя в результате реализации программы (подпрограммы) | | | | | |
| Бюджет Котельского сельского поселения | Другие источники |
| Очередной финансовый год 2018 | 1-й год планового периода 2019год | | 2-й год планового периода  2020г | 3-й год планового периода 2021г. | 4-й год планового периода 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |  | 9 | 10 | |
| *Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан* | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживания и отдыха жителей МО | 23686,9 | 2611,3 | Организация уличного освещения | деревни. | 36 | 36 | 36 | | 36 | 36 | 36 |
| Устройство покрытия из резиновой крошки на детском городке в п.Котельский | шт | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
|  | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 3593,5 | 110,0 | Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора, обкашивание травы | м2 | 28520 | 28520 | 28520 | | 28520 | 28520 | 28520 |
| Мероприятия по ликвидации несанкционированн ых свалок | м3 | 0 | 50 | 100 | | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по уничтожению борщевика | га | 0 | 4 | 4 | | 4 | 2 | 4 |
| 1. | Благоустройство территорий Комфортная среда | 879,2 | 44697,0 | Благоустройство дворовых территории и общественных пространств многоквартирных домов пос. Котельский | территория | 0 | 1 | 2 | | 0 | 2 | 2 |

***Комплекс процессных мероприятий: 3. Создание условий для организации и содержания мест захоронения***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы  )2017г. | Планируемое значение показателя в результате реализации программы (подпрограммы) | | | | | |
| Бюджет Котельского сельского поселения | Другие источники |
| Очередной финансовый год 2018 | 1-й год планового периода 2019год | | 2-й год планового периода  2020г | 3-й год планового периода 2021г. | 4-й год планового периода 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |  | 9 | 10 | |
| *Организация и содержание мест захоронения* | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 2086,0 | 4180,0 | Содержание кладбищ | шт | 20 | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 |
| Содержание братских захоронений. Ремонт | шт | - | - | - | | 3 | 9 | - |

***Комплекс процессных мероприятий:***

***4. Создание условий для развития жилищного хозяйства на территории МО "Котельское сельское поселение"***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы  )2017г. | Планируемое значение показателя в результате реализации программы (подпрограммы) | | | | | |
| Бюджет Котельского сельского поселения | Другие источники |
| Очередной финансовый год 2018 | 1-й год планового периода 2019год | | 2-й год планового периода2020г | 3-й год планового периода2021г. | 4-й год планового периода 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |  | 9 | 10 | |
| *"Обеспечение качественным жильем граждан «Котельского сельского поселения"* | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами | 976,1 | 9045,8 | средства социальной выплаты  молодым семьям на приобретение жилого помещения  или создание объекта индивидуального жилищного  строительства | Количество семей | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 2 |
| Расходы на содержание муниципального жилья | Кол-во квартир | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 |
|  | Переселение граждан из аварийного жилья | 221,2 | 13985,7 | Приобретение благоустроенных квартир | шт | 0 | 0 | 5 | | 0 | 0 | 0 |
| Выкуп у жильцов помещений, подлежащих расселению | шт | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 |
| Снос аварийного жилья |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 |

Приложение 6 к программе

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

на территории МО «Котельское сельское поселение»

(в редакции постановления от 29.12.2022г. №297)

**Перечень мероприятий**

**муниципальной программы муниципальной программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства**

**на территории МО «Котельское сельское поселение» на 2022год**

***Комплекс процессных мероприятий***

***1. Создание условий для развития коммунальной и инженерной инфраструктуры МО "Котельское сельское поселение"***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации процессных мероприятий | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году  (тыс.руб.) \* | Всего исполнено, (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| *Газификация населенных пунктов* | | | | | | | |
| **1.** | Обслуживание газопровода | Итого |  | 312,4 | 0,0 | Администрация МО «Котельское сельское поселение» | повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 2022г. | 250,2 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | . | 0,0 | 0,0 |
| Средства из бюджета района | . | 62,2 | 0,0 |
| *Содержание, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения* | | | | | | | |
| 2 | Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, Ленинградская область, Кингисеппский район | **Итого** | 2022 | 835,0 | 0,0 | Администрация МО «Котельское сельское поселение» | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства из бюджета района | 835,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | |
| ВСЕГО ПО ПРОЦЕССНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ | | *Итого* |  | *1147,4* | *0,0* |  | |
| *Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение"* |  | *250,2* | *0,0* |
| *Средства бюджета Ленинградской области* |  | *0,0* | *0,0* |
| *Средства из бюджета района* |  | *897,2* | *0,0* |

***Комплекс процессных мероприятий***

***2. Благоустройство территории в МО "Котельское сельское поселение"***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации процессных мероприятий | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году  (тыс.руб.) \* | Всего исполнено, (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| **1** | Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения | **Итого** | 2022г. | 3696,3 | 0,0 | Администрация МО «Котельское сельское поселение»  Администрация МО «Котельское сельское поселение» | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживания и отдыха жителей МО |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 3696,3 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства из бюджета района | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Содержание, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (уборка мусора, обкашивание территории, проектн. работы по благоустройству) | **Итого** | 2022 | 826,6 | 0,0 | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 722,3 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства из бюджета района |  | 0,0 | 0,0 |
| Средства из бюджета района |  | 104,3 | 0,0 |
| 3 | Озеленение территории, Мероприятия по уничтожению борщевика на территории поселения | **Итого** | 2022 | 360,0 | 0,0 |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 360,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства из бюджета района | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 14,16 пос. Котельский | **Итого** | 2022 | 16159,6 | 0,0 |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 12,1 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 13735,0 | 0,0 |
| Средства из бюджета района | 2412,5 | 0,0 |
| 5 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | **Итого** | 2022 | 700,0 | 0,0 |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 35,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 665,0 | 0,0 |
| Средства из бюджета района | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО ПО ВСЕГО ПО ПРОЦЕССНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ | ИТОГО |  | 21742,5 | 0,0 |
| *Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение"* | 4825,7 | 0,0 |
| *Средства бюджета Ленинградской области* | 14400,0 | 0,0 |
| *Средства из бюджета района* | 2516,8 | 0,0 |

***Комплекс процессных мероприятий***

***3. Создание условий для организации и содержания мест захоронения***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации процессных мероприятий | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году  (тыс.руб.) \* | Всего исполнено, (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| **1.** | Организация и содержание мест захоронения | **Итого** | 2022г.  .  . | 152,8 | 0,0 | Администрация МО «Котельское сельское поселение» | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 152,8 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства из бюджета района | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Разработка проекта зон санитарной охраны | **Итого** | 2220,0 | 0,0 |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства из бюджета района | 2220,0 | 0,0 |
| ВСЕГО ПО ПРОЦЕССНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ | | итого | *1372,8* | *0,0* |  | |
| *Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение"* |  | *152,8* | *0,0* |
| *Средства бюджета Ленинградской области* |  | *0,0* | *0,0* |
| *Средства из бюджета района* |  | *2220,0* | *0,0* |

***Комплекс процессных мероприятий***

***4. Создание условий для развития жилищного хозяйства на территории МО "Котельское сельское поселение"***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации процессных мероприятий | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году  (тыс.руб.) \* | Всего исполнено, (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| **1** | Содержание муниципального жилья | Итого | 2022г. | 823,0 | 0,0 | Администрация МО «Котельское сельское поселение» | Улучшение жилищных условий граждан поселения |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 854,9 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0,0 |
| Средства из бюджета района | 0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 |
| 2 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | **Итого** | 2022 | 6150,8 | 0,0 |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 39,7 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 4659,0 | 0 |
| Средства из бюджета района |  | 882,9 | 0,0 |  |
| Средства федерального бюджета | 569,2 | 0 |
| ВСЕГО ПО ПРОЦЕССНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ | | итого |  | *7005,7* | *0,0* |  | |
| *Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение"* | *894,6* | *0,0* |
| *Средства бюджета Ленинградской области* | *4659,0* | *0* |
| *Средства из бюджета района* | *882,9* | *0,0* |
| *Средства федерального бюджета* | *569,2* | *0* |

***Мероприятия, направленные на достижение целей проектов:***

***Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации проектных мероприятий | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году  (тыс.руб.) \* | Всего исполнено, (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| **1** | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Распределительный газопровод в п. Неппово в Котельском сельском поселении Кингисеппского  района Ленинградской области» | Итого | 2022г. | 4679,0 | 0,0 | Администрация МО «Котельское сельское поселение» | Улучшение жилищных условий граждан поселения |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 95,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 4584,0 | 0,0 |
| Средства из бюджета района | 0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,0 |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ | | итого |  | *4679,0* | *0,0* |  | |
| *Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение"* | *95,0* | *0,0* |
| *Средства бюджета Ленинградской области* | *4584,0* | *0,0* |
| *Средства из бюджета района* | *0,0* | *0,0* |
| *Средства федерального бюджета* | *0,0* | *0,0* |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | | **Итого** |  | **36947,4** | **0,0** |  | |
| **Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение"** | **6218,3** | **0,0** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **23643,0** | **0,0** |
| **Средства из бюджета района** | **6516,9** | **0,0** |
| **Средства федерального бюджета** | **569,2** | **0** |