

Администрация муниципального образования

**«Котельское сельское поселение»**

Кингисеппский муниципальный район

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.11.2021 г. № 206

«О внесении изменений в постановление

от 29.12.2017 г. №307

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории

МО "Котельское сельское поселение»

В связи решением Совета депутатов Котельского сельского поселения от 18.05.2021 №137 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 10.12.2020 года № 90 «О бюджете муниципального образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

**п о с т а н о в л я ю**:

1. Внести изменения в приложение постановления от 29.12.2017 г. №307

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО "Котельское сельское поселение»:

1.1 В паспорте муниципальной программы, объемы и источники финансирования читать в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на 2018-2022годы составляет 47829,0 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет: 16288,3 тыс.руб

- бюджет поселения: 29040,8 тыс.руб.

-районный бюджет 500,0 тыс .руб.

- внебюджетные источники 2000,0тыс. руб.

1.3. Абзац второй пункта 6 приложения читать в новой редакции:

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы в 2018-2022 годах составит 47829,0 тыс. рублей,

в том числе средства местного бюджета 29040,7 тыс. рублей, средства бюджета Ленинградской области 16288,3 тыс.руб., средства районного бюджета 500,0тыс. руб., внебюджетный источник 2000,0тыс.руб

1.4 Источники финансирования подпрограммы пункта 9 приложения читать в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Очередной финансовый год(2018г.) | 1-й год планового периода (2019г.) | 2-й год планового периода (2020г.) | 3-й год планового периода (2021г.) | 4-й год планового периода (2022г.) | Итого |
| Всего: | 7065,0 | 11426,9 | 13475,8 | 9817,3 | 6044,0 | 47829,0 |
| в том числе: |
| Средства бюджета МО "Котельского сельского поселения" | 4263,2 | 6434,4 | 6331,6 | 5967,5 | 6044,0 | 29040,7 |
| Средства районного бюджета | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2301,8 | 2992,5 | 7144,2 | 3849,8 | 0 | 16288,3 |
| Внебюджетные источники | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |

2. Приложение 1 Планируемые результаты мероприятия муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» к программе читать в новой редакции.

3. Приложение 4 к программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2020год читать в новой редакции

4. Утвердить Приложение 5 к программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2021год .

5. Все остальные пункты программы оставить без изменения.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

МО «Котельское сельское поселение» Е.Г. Смирнова

Шарова Е.М. 63245

3 экз. 10.11.2021 г.

Приложение 1 к подпрограмме

«Поддержание существующей сети

автомобильных дорог общего пользования»

(в редакции постановления от 10.11.2021г. №206)

**Планируемые результаты мероприятия**

**муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог**

**МО «Котельское сельское поселение»**

***Подпрограмма:*** ***Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования***

*Основное мероприятие:* *Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя в результате реализации программы (подпрограммы) | | | | | | |
| Бюджет Котельского сельского поселения | Другие источники |
| Очередной финансовый год  (2018г) | | 1-й год планового периода (2019г) | 2-й год планового периода (2020г.) | 3-й год планового периода  (2021г) | 4-й год планового периода  (2022г.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Повышение качества характеристики дорожных покрытий и безопасности дорожного движения населенных пунктов | 29 040,7 | 18 788,3 | Протяженность отремонтированных участков дорог | км | 0 | 1,612 | | 1,62 | 3,355 | 2,135 | 0 | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 70 | 70 | | 60 | 50 | 40 | 20 | |
| Количество человек, кто будет пользоваться результатами | Тыс.чел. | 4,051 | 4,071 | | 3,820 | 3702 | 3511 | | 3436 |

Приложение 4 к подпрограмме

«Поддержание существующей сети

автомобильных дорог общего пользования»

(в редакции постановления от 10.11.2021г. №206)

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог**

**МО «Котельское сельское поселение» на 2020год**

***Подпрограмма:* *Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования***

*Основное мероприятие:* *Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году  (тыс.руб.) | Всего, исполнено (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятие подпрограммы 1 Содержание внутрипоселковых дорог муниципального значения | Итого | В течении 2020года | 3409,5 | 2542,3 | Администрация МО «Котельское сельское поселение» | - Поддержание дорог поселения в надлежащем состоянии, соответствующие безопасности дорожного движения  -Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 3409,5 | 2542,3 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги общего использования местного значения от контейнерной площадки до пожарного водоема в д. Большое Руддилово | Итого | 3 квартал 2020г. | 1007,5 | 1007,5 |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 151,1 | 151,1 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 856,4 | 856,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги общего использования местного значения от контейнерной площадки до дома №36 в д. Большое Руддилово | Итого | 3 квартал 2020г. | 913,4 | 882,5 |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 137,0 | 132,4 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 776,4 | 750,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги общего использования местного значения от дома №б/н до пожарного щита в дер. Сашино | Итого | 3 квартал 2020г. | 734,0 | 734,0 |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 110,1 | 110,1 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 623,9 | 623,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ремонт участка автомобильной дороги общего использования местного значения в д. Котлы Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Итого | 3 квартал 2020г. | 2668,8 | 2668,8 |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 400,3 | 400,3 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2268,5 | 2268,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 6 | Ремонт участка автомобильной дороги общего использования местного значения в д. Савикино Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Итого | 3 квартал 2020г. | 2317,0 | 2317,0 |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 347,6 | 347,6 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1969,4 | 1969,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Ремонт участка автомобильной дороги общего использования местного значения в д. Большое Руддилово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Итого | 3 квартал 2020г. | 795,1 | 795,1 |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" |
|  | 119,3 | 119,3 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 675,8 | 675,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Организация парковочных мест у домов 12,13 п. Котельский Кингисеппского района Ленинградской области | Итого | 3 квартал 2020г. | 2000,0 | 1480,0 |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 2000,0 | 1480,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Мероприятия по безопасности дорожного движения | Итого |  | 100,0 | 100,0 |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 100,0 | 100,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Мероприятие подпрограммы 1Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | В течении 2020года | 1399,8 | 424,5 |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 1399,8 | 424,5 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | | Итого | Х | 14417,1 | 13475,8 |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | Х | 7242,1 | 6331,6 |
| Средства районного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 7175,0 | 7144,2 |
|  | | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение 5 к подпрограмме

«Поддержание существующей сети

автомобильных дорог общего пользования»

(в редакции постановления от 10.11.2021г. №206)

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог**

**МО «Котельское сельское поселение» на 2021год**

***Подпрограмма:* *Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования***

*Основное мероприятие:* *Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году  (тыс.руб.) | Всего, исполнено (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятие подпрограммы 1 Содержание внутрипоселковых дорог муниципального значения | Итого | В течении 2021года | 3289,8 | 2328,2 | Администрация МО «Котельское сельское поселение» | - Поддержание дорог поселения в надлежащем состоянии, соответствующие безопасности дорожного движения  -Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 3289,8 | 2328,2 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги местного значения МО "Котельское сельское поселение" (деревня Удосолово, деревня Велькота, поселок Неппово, деревня Крупино) | Итого | 3 квартал 2021г. | 4530,6 | 3352,6 |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 680,8 | 503,8 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 3849,8 | 2848,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Организация парковочных мест у домов 14,16 п. Котельский Кингисеппского района Ленинградской области | Итого | 3 квартал 2021г. | 800,0 | 0,0 |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 800,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Мероприятие подпрограммы 1Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | В течении 2021года | 1196,9 | 556,0 |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 1196,9 | 556,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | | Итого | Х | 9817,3 | 6236,9 |
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | Х | 5967,5 | 3388,0 |
| Средства районного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 3849,8 | 2848,9 |
|  | | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |  |