Администрация муниципального образования

«Котельское сельское поселение»

Кингисеппский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2015 г. №228

Внесение изменений в Постановление

от 09.10.2014г.№157«Об утверждении

муниципальной программы «Развитие

автомобильных дорог МО «Котельское

сельское поселение» на 2015-2017 годы»

В связи с перераспределением  объемов финансирования и мероприятий в области дорожного хозяйства в  соответствии с решением Совета депутатов Котельского сельского поселения от 24.09.2015 года  № 57 «О внесении изменений в бюджет МО «Котельское сельское поселение» от 15.12.2014  №35 на 2015год» а также  с уточнением   объемов финансирования мероприятий в области дорожного хозяйства на  2016год:

- Внести следующие изменения в Приложение № 1 к Постановлению администрации МО «Котельское сельское поселение» от 09.10.2014 г. № 157  «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017годы»:

1.1  в паспорте муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годы»

-перечень основных мероприятий добавить строкой: «Техобслуживание и ремонт уличного освещения, расположенного вдоль автомобильных дорог общего пользования»;

-объемы и источники финансирования читать в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет: 21048,4тыс.руб. из них : Средства бюджета МО «Котельское сельское поселение» (дорожный фонд) в 2015 году – 5131,2 тыс. рублей; в 2016году – 5667,6 тыс. рублей; в 2017году – 5312,2 тыс.рублей; Средства дорожного фонда Ленинградской области: в 2015 году – 4572,9 тыс. рублей; Средства из бюджета Кингисеппского муниципального района: В 2015году -364,5 тыс.рублей |
| --- | --- |

  - п.4 «Мероприятия муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годах» читать в новой редакции:

4  Мероприятия муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годах»

| № п/п | Наименование объекта, мероприятие | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Содержание внутрипоселковых дорог муниципального значения | 1560,9 | 1173,0 | 1288,7 | 4022,6 |
| 2. | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов п.Котельский | 161,0 | 0 | 1328,0 | 1489,0 |
| 3. | Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | 7519,7 | 4194,6 | 2695,5 | 14409,8 |
| 4 | Строительство подъездной дороги до границы участка, отведенного под строительство детского сада п.Котельский | 726,6 | 0 | 0 | 726,6 |
| 5 | Экспертиза сметной документации по ремонту автомобильных дорог | 100,4 | 0 | 0 | 100,4 |
|  | Расходы на техобслуживание и ремонт уличного освещения, расположенного вдоль автомобильных дорог общего пользования | 0 | 300,0 | 0 | 300,0 |
|  | Итого по программе | 10068,6 | 5667,6 | 5312,2 | 21048,4 |
|  | В том числе: Дорожный фонд Котельского сельского поселения (местный бюджет) | 5131,2 | 5667,6 | 5312,2 | 16111,0 |
|  | Дорожный фонд Ленинградской области (областной бюджет) | 4572,9 | 0 | 0 | 4572,9 |
|  | Бюджет Кингисеппского муниципального района | 364,5 | 0 | 0 | 364,5 |

2. Все остальные пункты от 09.10.2014г.№157«Об утверждении  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское  сельское поселение» на 2015-2017 годы» оставить без изменений

Глава администрации

МО «Котельское сельское поселение»				Ю.И. Кучерявенко

Шарова Е.М. 63245

3 экз. 17.11.2015 г.