Администрация муниципального образования

«Котельское сельское поселение»

Кингисеппский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2014 г. №157

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО

«Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годы»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  ст. 13 Положения о бюджетном процессе МО «Котельское сельское поселение»:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017годы» согласно приложения;

- Финансирование мероприятий муниципальной	 программы  «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годы»  производить в пределах ассигнований дорожного фонда, предусмотренных  в бюджете Котельского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

- Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат  корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

- Постановление подлежит размещению на официальном  сайте администрации МО «Котельское сельское поселение» в сети  Интернет

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО «Котельское сельское поселение»				Ю.И. Кучерявенко

Шарова Е.М. 63245

3 экз. 09.10.2014 г.

Приложение № 1 к Постановлению администрации МО «Котельское сельское поселение» от 09.10.2014 г.

№ 157

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог

МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годы»

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годы». |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация МО «Котельское сельское поселение» Ленинградской области |
| Разработчик программы | Администрация МО «Котельское сельское поселение» Ленинградской области |
| Цели и задачи программы | Цель программы: Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения; обеспечение жизненно важных и социально-экономических интересов населения; создание безопасных условий для движения на автодорогах автомобильного транспорта и пешеходов. Задачи программы: Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Котельское сельское поселение»; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; снижение аварийности на дорогах и тяжести их последствий; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; |
| Срок реализации программы | 2015-2017 годы |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации |
| Перечень основных мероприятий | Ремонт подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов п.Котельский; Капитальный ремонт автомобильной дороги п.Котельский Подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги п.Котельский. |
| Ответственные исполнители Программы | Администрация МО «Котельское сельское поселение» |
| Объемы и источники финансирования | Средства бюджета МО «Котельское сельское поселение» (дорожный фонд) общий объем финансирования Программы составляет: в 2015 году - 4800,0 тыс. рублей; в 2016году – 5059,2 тыс. рублей; в 2017году – 5312,2 тыс.рублей; |
| Основные целевые показатели от реализации Программы | Сохранение доли протяженности внутрипоселковых дорог муниципального значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог муниципального значения на уровне 100 процентов; Довести уровень проведения ремонта дорог в 2015году до 30% , в 2016 году до 35%, в 2017 году 40% от потребности. |
| Ожидаемые результаты реализации программы (оценка эффективности проведения мероприятий) | Повышение жизненного уровня населения; улучшение социальных условий; активизация экономической деятельности; улучшение транспортного обслуживания населения; сокращение дорожно-транспортных происшествий; повышение уровня безопасности дорожного движения; |
| Контроль за исполнением программы | Администрация МО «Котельское сельское поселение» |

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности населения  Котельского сельского поселения является обеспечение ремонта автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и ремонт дворовых территорий, их обустройство и содержание в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания

Внутрипоселковые дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной  деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего  меняется технико- эксплуатационное состояние  дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение  различных видов дорожных работ:

В 2015-2017годах для приведения улично-дорожной сети Котельского сельского поселения  в соответствие действующими нормативами,   требуется реконструкция и  ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий поселения, их обустройство и содержание, что позволит создать более  безопасные условия дорожного движения для общественного и личного автотранспорта,  а также  улучшить внешний вид  населенного пункта.

Основными проблемами при ремонте автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и дворовых территориях, их обустройстве и содержании в Котельском сельском поселении является:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.Цели и задачи Программы

-  Обеспечение безопасности дорожного движения за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

-  Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующей нормативным требованиям.

-  Повышение эффективности расходов средств на приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

- Создание безопасных условий для движения на автомобильных дорогах общего пользования автомобильного транспорта  и пешеходов на территории МО «Котельское сельское поселение»;

-   Улучшение  условий жизни населения.

-  Улучшение экологической обстановки в поселении;

3. Срок реализации Программы

Мероприятия Программы реализуются в течение 2015-2017годах

4  Мероприятия муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017 годах»

| № п/п | Наименование объекта, мероприятие | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Содержание внутрипоселковых дорог муниципального значения | 1164,5 | 1227,4 | 1288,7 | 3680,6 |
| 2. | Ремонт подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов п.Котельский | 1200,0 | 1264,8 | 1328,0 | 3792,8 |
| 3. | Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования муниципального значения | 2435,5 | 2567,0 | 2695,5 | 7698,0 |
|  | Итого по программе | 4800,0 | 5059,2 | 5312,2 | 15171,4 |
|  | В том числе: Дорожный фонд | 4800,0 | 5059,2 | 5312,2 | 15171,4 |

5.  Реализация мероприятий Программы

Определение первоочередности выполнения мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств и оперативное управление Программой осуществляется  администрацией МО «Котельское сельское поселение».

- Финансирование Программы

Администрация МО «Котельское сельское поселение» является заказчиком работ по выполнению мероприятий программы, указанных в п. 4. Финансирование целевой программы «Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение» на 2015-2017годы» осуществляется за счет средств дорожного фонда бюджета МО «Котельское сельское поселение»

В ходе реализации Программы может осуществляться ее корректировка в  зависимости  от объема  выделенных бюджетных средств. Решение о корректировке принимается в установленном порядке в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.

- Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Управление  реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – администрация муниципального образования «Котельское сельское поселение».

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- организация проведения размещения заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  Котельского сельского поселения;

- контроль за  соблюдением законодательства РФ при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с подрядной организацией;

- проверку качества, объемов выполненных работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог Котельского сельского поселения.

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил.

- Оценка социально-экономической эффективности программы

Реализация настоящей программы позволит в 2015-2017 годах обеспечить ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и дворовых территорий, их обустройство и содержание в Котельском сельском поселении на нормативном уровне, улучшить техническое состояние дорожной сети и ее обустройство, снизить количество жалоб населения на состояние автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Котельского сельского поселения.

Эффективность может быть оценена по результатам, достигнутым в ходе реализации данной программы. В результате реализации программы будут отремонтированы автомобильные дороги общего пользования муниципального значения , что будет способствовать обеспечению нормативного содержания внутрипоселковых дорог и снижению аварийности.

Бюджетная эффективность Программы ( определяется как степень реализации расходных обязательств ) рассчитывается по формуле:

Э бюдж.=Фф/Фп*100%, где

Э бюдж. – бюджетная эффективность Программы

Фф – фактическое использование средств

Фп – планируемое использование средств