## Администрация муниципального образования

«Котельское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 29.12.2017 г. № 306

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства на территории МО

«Котельское сельское поселение»»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления от 17.11.2015 г. №231 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ МО «Котельское сельское поселение»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории МО «Котельское сельское поселение» согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  размещению на официальном сайте МО «Котельское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                      Ю.И. Кучерявенко

Шарова Е.М.  63245

вс.3 экз. 29.12.2017г.

Приложение

к постановлению  администрации

МО «Котельское сельское поселение»

от 29.12.2017г. № 306

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

на территории МО «Котельское сельское поселение»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

| Наименование программы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории МО «Котельское сельское поселение» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |
| Цели и задачи программы | Цели: - Повышение качества жизни населения. - Обеспечение качественным и надежным снабжением коммунальными ресурсами существующих и новых объектов капитального строительства. - Увеличение количества газифицируемых населенных пунктов. - Повышение энергетической эффективности, технического уровня и надежности функционирования объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения и объектов жилого фонда. - Повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры на территории поселения. - Создание условий для повышения качества и комфорта на территории МО «Котельское сельское поселение». Задачи: - Создание условий для повышения уровня комфортности проживания. - Создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории МО «Котельское сельское поселение». - Разработка и реализация мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. - Разработка и реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры. - Разработка и реализация мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения. - Создание условий для повышения уровня благоустройства. - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| Срок реализации программы | 2018-2022 гг |
| Основания для разработки Программы | • Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». • Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котельское сельское поселение», утвержденное решением Совета депутатов Котельского сельского поселения от 04.03.2013 г. № 182. • Постановление администрации МО «Котельское сельское поселение» от 17.11.2015 г. №231 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Котельское сельское поселение». |
| Перечень подпрограмм | 1. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Котельское сельское поселение». 2. Благоустройство территории в МО «Котельское сельское поселение». 3. Формирование комфортной городской среды МО «Котельское сельское поселение» |
| Ответственные исполнители Программы | Администрация МО «Котельское сельское поселение» |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы на 2018-2022 годы составляет 24564,5ыс. рублей, в том числе: - областной бюджет:11763,7 тыс.руб. - районный бюджет: - бюджет поселения.12800,8 тыс.руб. |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 1. Повысить качество жизни населения муниципального образования. 2. Улучшить качество предоставляемых услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Обеспечить бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами население. 3. Повысить энергетическую эффективность и надежность функционирования объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения и объектов жилого фонда. Целевые показатели надежности систем ресурсоснабжения к 2022 году: Теплоснабжение: протяженность сетей, нуждающихся в замене – 0 км. Водоснабжение: протяженность сетей, нуждающихся в замене – 0 км. Водоотведение: п ротяженность сетей, нуждающихся в замене – 0 км. 4. Увеличить количество газифицированных населенных пунктов поселения. Количество газифицируемых населенных пунктов – 6. Доля населения обеспеченных природным газом – 77 %. 5. Повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории МО «Котельское сельское поселение». 6. Обеспечить комфортную для проживания среду на территории поселения. Количество благоустроенных дворовых территорий к 2022 году – 7, количество благоустроенных общественных пространств – 3. |
| Контроль за исполнением программы | Администрация МО «Котельское сельское поселение» Совету депутатов МО «Котельское сельское поселение» |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Обеспечение развитие жилищно-коммунального хозяйства – одна из актуальных проблем существования государства.  Программа создает основы для сохранения и улучшения состояния жилищно-коммунального хозяйства и в значительной степени способствует достижению основополагающей задачи по созданию условий для роста благосостояния сельского населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Одним из приоритетов жилищно-коммунальной политики сельского поселения  является обеспечение комфортных условий проживания, бесперебойной подачи и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры путем внедрения ресурсосберегающих технологий позволит достигнуть снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и обеспечить надежное и устойчивое обслуживание потребителей коммунальных услуг, повысить эффективность управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Формирование эффективной системы регулирования деятельности жилищно-коммунального комплекса на территории сельского поселения  обеспечит рациональное и эффективное расходование бюджетных средств и использование муниципального имущества, находящегося в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

.Реализацию вышеуказанных направлений планируется осуществить посредством подпрограммы: «.Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры   в МО «Котельское сельское поселение».

- Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

1.	Повышение качества жизни населения.

2.	Обеспечение качественным и надежным снабжением коммунальными ресурсами существующих и новых объектов капитального строительства.

3.	Увеличение количества газифицируемых населенных пунктов.

4.	Повышение энергетической эффективности, технического уровня и надежности функционирования объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения и объектов жилого фонда.

5.	Повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры на территории поселения.

6.	Создание условий для повышения качества и комфорта на территории МО «Котельское сельское поселение».

Для достижения поставленных целей необходимо решение   задач:

- Создание условий для повышения уровня комфортности проживания.

- Создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории МО «Котельское сельское поселение».

- Разработка и реализация мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

- Разработка и реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.

- Разработка и реализация мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения.

- Создание условий для повышения уровня благоустройства.

7. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

3.Сроки реализации Программы

Срок реализации Муниципальной программы 2018-2022 годы.

В ходе исполнения Муниципальной программы возможно проведение корректировки параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

4. Основные меры правового регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы и входящей в нее подпрограммы регламентирована федеральным, областным законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления МО «Котельское сельское поселение».

5. Планируемые результаты Муниципальной Программы.

Достижение целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач Муниципальной программы, представлено в Приложение 1  к Муниципальной программе

6. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы.

Расходы на реализацию Муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств бюджета «Котельское сельское поселение» и за счет средств бюджета Ленинградской области.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы в 2018-2022 годах составит 24564,5 тыс. рублей,

в том числе средства местного бюджета 12800,8  тыс. рублей, средства бюджета Ленинградской области – 11763,7 тыс.руб.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании бюджета Котельского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы по годам представлена в приложении № 2 к Муниципальной программе       Перечень мероприятий Муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и объемов финансирования по мероприятиям по годам приводится в приложении № 2 к Муниципальной программе.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет осуществляться по итогам её исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет проводиться путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации Муниципальной программы целевых показателей эффективности с запланированными.

Оценка эффективности Муниципальной программы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации МО «Котельское сельское поселение» от 17.11.2015 года № 231 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ МО «Котельское сельское поселение»

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации Муниципальной программы по каждому показателю за отчетный период измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей эффективности за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией МО «Котельское сельское поселение».

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный за выполнение мероприятий программы ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующего за отчетным кварталом,  подготавливает оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте поселения.

Оперативный отчет содержит перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий; анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 5

Ответственный за выполнение мероприятий программы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы.

Не позднее 30 января года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы,  представляет его на утверждение главе Администрации поселения и размещает  на официальном сайте поселения.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет администрации МО «Котельское сельское поселение» на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации Оперативный и годовой (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам, приведенным в таблицах  согласно приложениям № 5, 6 и №7 к «Порядку разработки и реализации муниципальных программ МО «Котельское сельское поселение».

9. Подпрограмма  1 «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Котельское сельское поселение»»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры

МО «Котельское сельское поселение».

| Наименование подпрограммы | Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Котельское сельское поселение». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | - Создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории МО «Котельское сельское поселение». - Разработка и реализация мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. - Разработка и реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры. . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - улучшение жилищных условий путем развития и реконструкции инфраструктуры жизнеобеспечения сельского поселения; - Повышения эффективности функционирования коммунального хозяйства на территории Котельского сельского поселения. -повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | финансовый год (2018) | Финансовый год (2019) | Финансовый год (2020) |  | Финансовый год (2021) | Финансовый год (2022) |  | Итого |
|  | Всего: | 3823,7 | 8062,4 | 64,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 11591,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО "Котельского сельского поселения" | 60,0 | 62,4 | 64,9 | 0,0 |  |  | 0,0 | 187,3 |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3763,7 | 8000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11763,7 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Разработка проектно-изыскательских работ по реконструкции водопроводной сети п. Котельский. 2. Обслуживание газопровода д. Удосолово, Тютицы, Велькота. |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.1 Характеристика проблемы

9.1.1. Характеристика систем водоснабжения.

По оценкам специалистов, степень изношенности системы  водоснабжения составляет от 50 до 100 %. Система водоснабжения МО «Котельское сельское поселение» включает себя 11,5 км водопроводных сетей. Из них около 8,5 км требует замены, что составляет более 90 % от общей протяженности водопроводов.

Водопроводные сети выполнены из стальных и чугунных труб.

Основными проблемами системы водоснабжения являются:

- Изношенность водозаборных сооружений. Моральный и физический износ основного электрооборудования составляет более 90 % от всего оборудования скважин.

- Износ водопроводных сетей, частные прорывы участков сетей водоснабжения.

Большая часть водопроводных сетей  в результате длительной эксплуатации находиться в неудовлетворительном и аварийном состоянии и требует перекладки. Износ водопроводных сетей составляет более 90 %, а по некоторым участкам доходит до 100 %. Вследствие большого износа сетей происходят непредвиденные потери и утечки воды из системы, что повышает уровень расходов на электроснабжение при подъеме и транспортировке воды.

Для снижения себестоимости реализуемой воды, а также снижения потерь воды в существующем водопроводе, повышения эффективности затрачиваемых средств необходимо проведение мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту существующих водопроводных сетей. Для достижения поставленной цели, необходимо проведение работ по капитальному ремонту системы с прокладкой нового трубопровода, реконструкцией сетей и сооружений водопровода.

Исходя из данных водоснабжающей организации фактические потери в сетях на данный момент (2017 год) составляет 28 % от отпуска в сеть. При замене до 2027 года 8,5 км сетей потери в сетях снизятся до 5-8 %. Из-за отсутствия источников финансирования невозможно разово заменить весь трубопровод, эксплуатационный срок которого давно истек. В связи с этим предлагается  в период с 2018 по 2027 годы производить ежегодную замену сетей водоснабжения.

9.1.2. Характеристика систем водоотведения

На территории п. Котельский производится отвод и очистка хозяйственно-бытовых стоков. В д. Котлы осуществляется централизованное водоотведение без очистки на рельеф. Во всех остальных населенных пунктах отвод стоков осуществляется в выгребные ямы.

Комплекс очистных сооружений п. Котельский состоит из производственного здания (компрессорная, операторская, бытовые помещения, лаборатория, хлораторная), аэротенков, вторичных отстойников и здания решеток. Система водоотведения функционирует следующим образом:

1. Сточные воды канализации по самотечному коллектору попадают в приемную камеру канализационно-очистных сооружений, где производится очистка сточных вод на решетках от крупных механических примесей.

2. Поток сточных вод подается на биологическую очистку в аэротенки (2 секции). Распределение стоков в аэротенке ведется по стальной трубе. Система воздухораспределения в аэротенке – перфорированные трубы. Аэрация иловой смеси предусматривается подаваемым воздуходувками кислородом. Расход воздуха – 185 л\с.

3. После аэротенка иловая смесь дюкерами подается во  вторичный отстойник для отделения очищенной воды от активного ила. Активный ил, выпавший в конусной части вторичных отстойников удаляется эрлифтами и направляется частично в аэротенки (циркулирующий) и частично на иловые карты.

4. Потоки биологически и механически очищенных стоков направляются в 4 контактных резервуара, где происходит обеззараживание очищенных сточных вод  раствором гипохлорита натрия, подаваемым по трубе из хлораторной перед сбросом в реку Толбовка. Сброс в реку осуществляется по трубе диаметром 100 мм, затем по мелиоративному каналу протяженностью 500 м.

Суммарная производительность системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков п. Котельский составляет 700 м3/сут. Фактическое среднесуточное количество сбрасываемых стоков составляет 822 м3/сут. Протяженность сетей в п. Котельский - 5,7 км (диаметр труб 56 – 150 мм), в д. Котлы – 1,5 км. Уровень износа сетей составляет 90 %.

Объем стоков, принятых канализационными очистными сооружениями за последний год, составляет 300 тыс. м3 (243 тыс. м3 из них поступило от населения). Результаты химического анализа сточных вод, проводимого в сентябре 2016 года, стоки не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 по санитарно-бактериологическим показателям.

Отвод поверхностных стоков с застроенных территорий недостаточно организован. Водоотводные лотки и канавы проложены лишь на отдельных участках вдоль улиц на территориях индивидуальной застройки. На территории среднеэтажной застройки присутствует ливневая канализация. Все ливневые стоки сбрасываются на рельеф.

Объекты Ленинградского областного государственного стационарного казенного учреждения социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат» (п. Неппово) обслуживаются отдельными канализационными очистными сооружениями, обладающими следующими характеристиками:

- проектная мощность – 100 м3/сут;

- фактическая мощность – 60,3 м3/сут;

- метод очистки сточных вод – биологическая очистка, ультрафиолетовое облучение;

- количество иловых карт (площадок), режимы их заполнения – 3 штуки, 1 раз в 5 лет;

- состав сточных вод – РН, БПК-5, ХПК, сухой остаток, взвешенные вещества, железо общее, хлориды, сульфат-ион, аммония ион, АПАВ, нефтепродукты, фосфор общий;

- место сброса и выпуска сточных вод – на рельеф;

- место вывоза, складирования осадков сточных вод – иловые площадки.

Объекты, расположенные на землях специального назначения восточнее д. Котлы (так называемый «городок Котлы») подключены к отдельным канализационным очистным сооружениям, в настоящий момент разрушенным. Сброс стоков осуществляется на рельеф.

В настоящее время система водоотведения п. Котельский и д. Котлы находится в критическом состоянии. Во время повышенной нагрузки на ливневые стоки очистные сооружения не справляются с объемами сточных вод. Всё насосное оборудование насосной станции и очистных сооружений в значительной степени изношено. В связи с этим можно дать низкую оценку безопасности системы водоотведения, поскольку высока вероятность аварии при увеличении нагрузок на сети.

9.1.3. Характеристика систем теплоснабжения

### В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования на сегодняшний день выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

- Котельная № 9 пос. Котельский.

### Котельная является единственным источником централизованного теплоснабжения поселка Котельский, обеспечивающая теплом по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение и горячее водоснабжение  поселка полностью прекращается. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящее время не предусмотрено.

### Теплоснабжение поселка осуществляется по двухтрубной системе с открытым водозабором на горячее водоснабжение. В соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ статья 29 данного документа с 01 января 2013 года дополнена частями 8 и 9 следующего содержания:

«8. С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

«9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Отсутствует закольцованность системы, что приводит к отключению группы потребителей  в летний и зимний период для ремонта и замены  тепловой сети. Отбор воды на горячее водоснабжение осуществляется от СО напрямую без регулятора температуры, это не позволяет повысить температуру в прямом трубопроводе до проектной (95 °C), реальное значение 70 °C в отопительный период. Для поддержания температуры в помещениях 18 °C приходиться увеличивать расход теплоносителя (1,67 раз). Что приводит к большим расходам электроэнергии. В межсезонный и неотопительный периоды происходит перетоп потребителей, т.к. минимальная температура теплоносителя, которую можно установить – плюс 55 °C.

Котельная № 8 пос. Неппово.

Котельная является единственным источником централизованного теплоснабжения поселка Неппово, обеспечивающая теплом по четырехтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение и горячее водоснабжение поселка полностью прекращается. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящее время не предусмотрено.Отсутствует закольцованность системы, что приводит к отключению группы потребителей  в летний и зимний период для ремонта и замены  тепловой сети.

Котельная № 10 дер. Котлы (городок).

Из-за наличия существенных гидравлических потерь в трубопроводе диаметром 70 мм дом № 104 недоотапливается.

Помимо перечисленных проблем в системе теплоснабжения существуют проблема износа оборудования, как на самих котельных установках, так и на тепловых сетях. Отсутствуют узлы учета тепловой энергии на котельных.

9.1.4. Характеристика систем газоснабжения

В настоящее время в Котельском сельском поселении природным газом газифицированы два населенных пункта: п. Котельский и д. Большое Руддилово. Газ на распределительные пункты поставляется по межпоселковому газопроводу высокого давления II категории от газораспределительной станции (ГРС) «Озертицы» обладающей следующими характеристиками (согласно генеральной схеме газификации Ленинградской области):

проектное выходное давление на ГРС – 0,29 МПа;

расчетное выходное давление на ГРС – 0,59 МПа;

проектная производительность ГРС – 4,0 тыс. м3/ч;

фактическая производительность ГРС – 2 тыс. м3/ч;

перспективная производительность ГРС – 3,9 тыс. м3/ч;

текущая загрузка ГРС – 50 %;

перспективная загрузка ГРС – 97 %;

форма обслуживания – периодическая;

проектное давление на входе – 3,7 МПа;

допустимое минимальное давление на входе – 1,2 МПа;

максимальное разрешенное давление на входе – 3,7 МПа;

фактическое давление на входе – 1,9 МПа;

фактическое максимальное давление на входе – 2,5 МПа;

балансовая принадлежность – ПАО "Газпром"

год ввода в эксплуатацию – 1972;

ГРС не имеет подключений к крупным промышленным объектам.

От газораспределительной станции (ГРС) «Озертицы» к населенным пунктам Тютицы, Велькота, Удосоловов 2016-2017 гг. проложен газопровод высокого давления «Кайболово – Удосолово». В настоящее время (2017 год) распределительный газопровод по деревням Тютицы, Велькота, Удосолово введен в эксплуатацию. Планируется проведение мероприятий по подключению населения к распределительной сети населенных пунктов.

Транспортировкой и распределением газа на территории Кингисеппского муниципального района, в том числе МО «Котельское сельское поселение» осуществляет АО «Газпром газораспределение Санкт-Петербург».

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газификации Котельского сельского поселения, относятся:

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при проектировании и строительстве объектов газоснабжения;

- большая удаленность негазифицированных потребителей от существующих систем газораспределения.

9.1.5. Характеристика систем электроснабжения

Надежность системы электроснабжения сельского поселения характеризуется высоким износом, который составляет 40-50 %. Аварийность системы возникает в большинстве случаев из-за воздействия стихийных явлений. Сроки перебоев в электроснабжении потребителей не превышает суток, необходимых для выполнения замены или ремонта поврежденного элемента.

На сегодняшний день (2017 года) в части населенных пунктов Котельского сельского поселения проведена реконструкция электрических сетей, однако остаются участки, не вошедшие в план реконструкции.

Поставщиком электроэнергии на территории Котельского сельского поселения является ОАО «Петербургская сбытовая компания». Показатели качества предоставляемых услуг в системе электроснабжения соответствуют требованиям ГОСТа, а показатели воздействия на окружающую среду соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители.

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства были выявлены следующие проблемы: 	необходима реконструкция оставшихся участков электрических сетей; замена существующих КТП;  установка и модернизация автоматики и приборов уличного освещения.

9.2   Основные цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:

1.	Создание условий для устойчивого функционирования  коммунального хозяйства на территории МО «Котельское сельское поселение».

2.	Разработка и реализация мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

3.	Разработка и реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры

Для достижения поставленных целей необходимо решение   задач:

- улучшение жилищных условий путем развития и реконструкции инфраструктуры жизнеобеспечения сельского поселения;

- Повышения эффективности функционирования коммунального хозяйства на территории Котельского сельского поселения.

-повышение уровня газификации населённых пунктов   сельского поселения

9.3   Сроки реализации подпрограммы

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2018-2022 годах.

9.4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы являются:

1.  Разработка проектно-изыскательских работ по реконструкции водопроводной сети п. Котельский.

2. Обслуживание газопровода д. Удосолово, Тютицы, Велькота.

9.5 Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и   муниципального образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Общий  объем  финансирования Подпрограммы:   11951,0  тыс. руб.

в т. ч. на 2018год -3823,7 тыс. руб из них:

Областной бюджет 3763,7 тыс.руб.

Бюджет Котельского сельского поселения 60,0тыс.руб.

в т. ч. на 2019год- 8062,4тыс. руб из них:

Областной бюджет 8000,0 тыс.руб.

Бюджет Котельского сельского поселения 62,4тыс.руб.

в т. ч. на 2020год -64,9 тыс .руб из них:

Бюджет Котельского сельского поселения 64,9тыс.руб

Объемы финансирования  уточняются ежегодно  при формировании бюджета муниципального  образования.

10. Подпрограмма  2 « Благоустройство территории в МО «Котельское сельское поселение».

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Благоустройство территории в МО «Котельское сельское поселение».

| Наименование подпрограммы | Благоустройство территории в МО «Котельское сельское поселение». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Цель программы: Целью Программы являются комплексное развитие и благоустройство территории МО «Котельское сельское поселение», создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Задачи программы: - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Котельского сельского поселения. - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории Котельского сельского поселения. - создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживания и отдыха жителей МО; - установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей МО; - комплексное благоустройство придомовых территорий; - обустройство скверов и зон отдыха для жителей; - Улучшение санитарного и экологического состояния поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | финансовый год (2018) | Финансовый год (2019) | Финансовый год (2020) |  | Финансовый год (2021) | Финансовый год (2022) |  | Итого |
|  | Всего: | 4308,3 | 3787,2 | 3468,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 11563,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО "Котельского сельского поселения" | 4308,3 | 3787,2 | 3468,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 11563,5 |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Организация уличного освещения. 2. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. 3. Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора, обкашивание травы) 4. Благоустройство братских захоронений и кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введение

Право   граждан  на  благоприятную  среду  жизнедеятельности  закреплено  в  основном  законе  государства – Конституции  Российской Федерации, в связи  с  чем  создание  благоприятной  для  проживания  и хозяйствования  среды является  одной  из  социально  значимых  задач, на успешное  решение  которой  должны быть  направлены  совместные  усилия  органов  государственной власти и местного самоуправления  при  деятельном участие в  ее  решение  населения.

Концептуальные положения и основные идеи Программы формировались по следующим основным направлениям совершенствования и развития благоустройства территорий МО:

1. Ремонт сетей уличного освещения.

2. Посадка и содержание зеленых насаждений.

3. Обеспечение требуемого санитарного состояния территорий.

4. Благоустройство дворовых территорий.

5.Создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.

10.1 Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Решение задач благоустройства населенных пунктов поселения необходимо проводить программно-целевым методом, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования «Котельское сельское поселение» невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации Котельского сельского поселения и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Программа разработана на основании Федерального закона от                                 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  конкретизирует целевые критерии развития благоустройства территории МО «Котельское сельское поселение» на 2015 – 2017 годы.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства территории поселка:

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства и транспортной инфраструктуры;

- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику поселения.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Существующий уровень благоустройства не отвечают требованиям ГОСТов  и иных нормативных актов, что является причиной:

- снижения уровня безопасности движения;

- снижения уровня комфортности проживания.

Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства в поселении представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития населенных пунктов поселения.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Котельского сельского поселения на среднесрочную перспективу. Реализация Программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды;

10.2   Основные цели и задачи подпрограммы

Целью Программы является комплексное развитие и благоустройство территории МО «Котельское сельское поселение»,  создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей муниципального образования.

Для достижения поставленных целей необходимо решение   задач:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Котельского сельского поселения.

-  привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории Котельского сельского поселения.

- создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживания и отдыха жителей МО;

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей МО;

- комплексное благоустройство  придомовых территорий;

- обустройство скверов и зон отдыха для жителей;

- Улучшение санитарного и экологического состояния поселения

10.3   Сроки реализации подпрограммы

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2018-2022 годах.

10.4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Для обеспечения Программы по благоустройства территории сельского поселения предлагается провести следующие работы:

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по организации освещения территории населенного пункта.

- мероприятия по озеленению территории сельского поселения.

- мероприятия по организации работ по благоустройству территории;

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей МО, детских городков;

- привлечение населения к мероприятиям по благоустройству дворовых территорий.

- благоустройство  кладбищ,  воинских захоронений и памятных мест;

10.5 Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и   муниципального образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Общий  объем  финансирования Подпрограммы:   11563,5  тыс. руб.

в т. ч. на 2018год -4308,3 тыс. руб из них:

Бюджет Котельского сельского поселения 4308,3тыс.руб.

в т. ч. на 2019год- 3787,2тыс. руб из них:

Бюджет Котельского сельского поселения 3787,2тыс.руб.

в т. ч. на 2020год -3468,0 тыс .руб из них:

Бюджет Котельского сельского поселения  6438,0тыс.руб

Объемы финансирования  уточняются ежегодно  при формировании бюджета муниципального  образования.

11. Подпрограмма  3 «Формирование комфортной городской среды МО «Котельское сельское поселение»

Подпрограмма  3 «Формирование комфортной городской среды МО «Котельское сельское поселение»  муниципальной программы устанавливается отдельным постановлением администрации.

Приложение 1 к программе

Планируемые результаты мероприятия

муниципальной программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

на территории МО «Котельское сельское поселение»

Подпрограмма 1:

Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Котельское сельское поселение».

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы )2017г. | Планируемое значение показателя в результате реализации программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Котельского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год 2018 | 1-й год планового периода 2019год |  |  | 2-й год планового периода 2020г |  | 3-й год планового периода 2021г. |  | 4-й год планового периода 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
| Основное мероприятие: Газификация населенных пунктов Котельского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения | 187,3 | 0 | Техобслуживание распределительного газопровода среднего давления дер.Тютицы, Велькота, Удосолово Кингисеппского района Ленинградской области | ед | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Основное мероприятие: «"Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение бесперебойным водоснабжением жителей населенных пунктов | 0 | 11763,7 | Проектирование строительства системы водопровода и пожаротушения п.Котельский | шт | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 2:

Благоустройство территории в МО "Котельское сельское поселение

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы )2017г. | Планируемое значение показателя в результате реализации программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Котельского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год 2018 | 1-й год планового периода 2019год |  |  | 2-й год планового периода 2020г |  | 3-й год планового периода 2021г. |  | 4-й год планового периода 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
| Основное мероприятие: "Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживания и отдыха жителей МО | 7448,0 | 0 | Организация уличного освещения | деревни. | 36 | 36 | 36 |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |
|  | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 1887,4 | 0 | Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора, обкашивание травы | м2 | 28520 | 28520 | 28520 |  |  | 28520 |  | 28520 |  | 28520 |
|  |  |  |  | Озеленение территории муниципального образования | ед | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Основное мероприятие: «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 720,0 | 0,0 | Благоустройство братских захоронений и кладбищ | шт | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |

Подпрограмма 3:

"Формирование комфортной городской среды в МО "Котельское сельское поселение»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы )2017г. | Планируемое значение показателя в результате реализации программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Котельского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год 2018 | 1-й год планового периода 2019год |  | 2-й год планового периода 2020г | 3-й год планового периода 2021г. | 4-й год планового периода 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |
| Основное мероприятие: "«Благоустройство территорий» " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территорий | 1050,0 | 0 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4,5,6 пос. Котельский | территория | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2 к программе

Перечень мероприятий

муниципальной программы муниципальной программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

на территории МО «Котельское сельское поселение» на 2018год

Подпрограмма 1:

Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Котельское сельское поселение»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) * | Всего, (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие Газификация населенных пунктов Котельского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техобслуживание распределительного газопровода среднего давления дер.Тютицы, Велькота, Удосолово Кингисеппского района Ленинградской области | Итого |  | 60,0 | 60,0 | Администрация МО «Котельское сельское поселение» | повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения |
|  |  | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 2018г. | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | . |  |  |  |  |
|  |  | Средства из бюджета района | . |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование строительства системы водопровода и пожаротушения п.Котельский | Итого |  | 3000,0 | 3000,0 | Администрация МО «Котельское сельское поселение» | Обеспечение бесперебойным водоснабжением жителей населенных пунктов |
|  |  | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 4кв.2016г. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 4кв.2016г. | 3763,7 | 3763,7 |  |  |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  | Итого |  | 3823,7 | 3823,7 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" |  | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 3763,7 | 3763,7 |  |  |
|  |  | Средства из бюджета района |  | 0 | 0 |  |  |

Подпрограмма 2:

Благоустройство территории в МО «Котельское сельское поселение»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) * | Всего, (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие "Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация уличного освещения | Итого |  | 2450,0 | 2450,0 | Администрация МО «Котельское сельское поселение» | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживания и отдыха жителей МО |
|  |  | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 2018г. | 2450,0 | 2450,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | . |  |  |  |  |
|  |  | Средства из бюджета района | . |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора, обкашивание травы | Итого | 2018 | 10028,3 | 10028,3 | Администрация МО «Котельское сельское поселение» | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения |
|  |  | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 2018 | 10028,3 | 10028,3 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства из бюджета района |  |  |  |  |  |
| 3 | Озеленение территории муниципального образования | Итого | 2018 | 120,0 | 120,0 | Администрация МО «Котельское сельское поселение» |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" |  | 120,0 | 120,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства из бюджета района |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство братских захоронений и кладбищ | Итого |  | 720,0 | 720,0 | Администрация МО «Котельское сельское поселение» | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения |
|  |  | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 2018 | 720,0 | 720,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018. | 0 | 0 |  |  |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  | Итого |  | 4308,3 | 4308,3 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" |  | 4308,3 | 4308,3 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства из бюджета района |  | 0 | 0 |  |  |

Подпрограмма 3:

"Формирование комфортной городской среды в МО "Котельское сельское поселение»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) * | Всего, (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие "«Благоустройство территорий» " |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территорий | Итого |  | 350,0 | 350,0 | Администрация МО «Котельское сельское поселение» | Благоустройство территорий |
|  |  | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" | 2018г. | 350,0 | 350,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | . |  |  |  |  |
|  |  | Средства из бюджета района | . |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  | Итого |  | 350,0 | 350,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение" |  | 350,0 | 350,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства из бюджета района |  | 0 | 0 |  |  |